**1.**

**TARJOUSPYYNTÖ**

**Katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapito**

**Kuortaneen kunnan ympäristöosasto** (tilaaja) pyytää tarjoustanne

Katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapidosta.

Tarjouspyynnön sisällöstä, työn suorituksesta ja muista urakkaan liittyvistä ehdoista on selvitys tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

**1. Sopimuskauden pituus**

Sopimuskauden pituus on

1.10.2025 – 30.09.2028 ja optio 1.10.2028 – 30.09.2029

**2. Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen**

Tarjouspyyntö on julkaistu seuraavilla tiedotuskanavilla:

Julkiset hankinnat Hilma, Viiskunta-lehti, Kuortaneen kunnan ilmoitustaulu sekä kunnan www-sivuilla.

Tämä tarjouspyyntö koskee ainoastaan tämän tarjouspyynnön kohdassa 5. yksilöityjä kaavateiden, kevyen liikenteen väylien ja ns. yleisten alueiden talvikunnossapitoa.

**3. Tarjouksen käsittely ja urakoitsijan valinnan perusteet:**

1. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastus

2. Tarjoushintojen vertailu. Halvin hyväksyttävä tuntihintaperusteinen tarjous valitaan.

Tarjoushinnat tulee antaa tämän tarjouspyynnön liitteinä olevilla tarjouslomakkeilla. Liite 1 täytettynä, sekä lisäksi myös kohdekohtainen tarjouslomake.

Vertailussa tarjoukset järjestetään aluekohtaiseen järjestykseen tarjoushinnan perusteella. Tilaaja käsittelee tarjousta kunkin aluetarjouksen kohdalta erikseen eikä yhdistä samalta tarjoajalta saatuja erillisiä tarjouksia yhdeksi kokonaistarjoukseksi.

Halvimman aluekohtaisen tuntihintatarjouksen antaneen tarjoajan tulee toimittaa tilaajalle 7 vrk kuluessa tilaajan pyynnöstä kohdassa 4 yksilöidyt tilaajavastuulain mukaiset todistukset.

Mikäli tarjoaja ei toimita määräajassa kohdassa 4 yksilöityjä todistuksia, tarjous hylätään ja urakka annetaan seuraavaksi halvimman aluekohtaisen tuntitarjouksen tehneelle tarjoajalle, joka täyttää tilaajavastuulain vaatimukset. Todistukset tulee toimittaa tilaajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Tarjous lumitöistä koskee alueita 1 – 5 kutakin erikseen.

 Tilaaja pidättää oikeuden olla valitsematta ketään tuntityötarjouksen jättänyttä tarjoajaa ja järjestää tarvittavat työt tehtäväksi parhaaksi katsomallaan tavalla.

 **2.**

**4. Kelpoisuusehdot / yhteiskunnalliset velvoitteet**

Urakoitsijan (tarjoaja), valituksi tullakseen, tulee pyynnöstä toimittaa seuraavat, enintään 2 kk vanhat, tilaajavastuulain mukaiset todistukset:

1. selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja

arvonlisäveroverovelvollisten rekisteriin.

2) kaupparekisteriote.

3) todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma tehty.

4) todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Tämä vaatimus ei koske yksin yrittäjää.

Luotettavana selvityksenä hyväksytään Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystietopankista tulostettu RALA – pätevyystieto tai tilaajavastuu.fi – palvelusta kokonaisuudessaan tulostettua raporttia tai tarjoajan erillisinä liitteinä toimittamia todistuksia.

Sopimuskauden aikana yrityksen on toimitettava tilaajalle edellä yksilöidyt todistukset 12 kk välein.

 Urakoitsija (tarjoaja) toimii itsenäisenä yrittäjänä, joka ottaa työn suorittaakseen ja vastaa kaikista työnantajalle kuuluvista velvollisuuksista sekä vastuuvakuutuksista työn suorittamisessa aiheutuneiden vahinkojen varalle.

Urakoitsija (tarjoaja) voi teettää osan tai kaikki työt alaurakoitsijoillaan.

Urakoitsija vastaa siitä että:

Urakoitsija itse ja sen käyttämät kuljettajat sekä alaurakoitsijat ovat ammattitaitoisia, työmaalla käytettävän kielen hallitsevia. Kuljettajilla on Suomessa pätevä ajokortti sekä voimassa olevat, asianomaisessa työssä vaadittavat luvat. Kuljettajalla tulee olla voimassa tieturva1 kortti.

Urakoitsijalla/alaurakoitsijalle tulee olla koko sopimuskauden voimassa oleva henkilö- ja aineelliset vahinkotapaukset kattava yritystoiminnan vastuuvakuutus, korvausvastuu vähintään 500 000 €.

Oikeaksi todistettu kopio vastuuvakuutuksesta tulee luovuttaa tilaajalle viimeistään sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.

Koneen laitteet ja henkilökohtaiset suojaimet ovat kunnossa ja kaikissa olosuhteissa täyttävät olemassa olevat turvallisuusmääräykset ja standardit.

 Tilaajavastuulain vaatimukset koskevat myös alaurakoitsijaa.

 **3.**

**5.Tarjouspyynnön kohteet. Talvikunnossapito**

Sopimukseen sisältyvät talvikunnossapitotyöt (lumityöt) koskevat Kuortaneen kunnan, Kuortaneen kunnan omistamaa Kiinteistöosakeyhtiö Kuortaneen asunnot sekä Kuortaneen kunnan omistaman Kiinteistö Oy Kuortaneen Yritystilat yhtiöiden kiinteistöjen piha, tie- ja katualueita.

**Tarjouksen kohteet / urakka-alueet ovat seuraavat:**

**1. Kortesmäen alue. = Kantatie 66 alikulkusillan itäpuoli**

Urakkaan kuuluvat kaikki Kortesmäen asuntoalueen kadut ja kevyen liikenteen väylät Viittatiestä alkaen. Rekkatien ja Hallilantien välinen kevyenliikenteen väylä, sekä Toimintakeskuksen, rivitalo Männistön ja palveluasuinrakennus Linnunlaulu piha-alueet.

**2. Kirkonkylän keskialue.**

 Urakkaan kuuluvat kadut, sekä kevyen liikenteen väylät seuraavasti:

Keskustiehen liittyvät Kenttäpolku ja Aholankuja. Aholankujan ja Keskustien välinen kevyenliikenteen väylä kt 66 vieressä. Kortesmäentie, Laajantie, Kirjastokuja myös kevyen liikenteen väylän osalta Alvarin koulun pihan läpi kortesmäen tiehen ja Koulutiehen saakka, Elsilänkuja, Laksontie ja siihen liittyvä terveyskeskuksen takana oleva katu, Kokkilantie, sekä Laksonkuja kevyen liikenteen väylineen ja Laksonpolku. Nokuan alueen kadut ja kevyen liikenteen väylät kokonaisuudessaan. Alangontie, Kuurnankuja, Hallilantie koko matkalta kt 66-saakka. Mutkapolku, Pikkukuja ja Pikkutie. Kortesmäen tiehen liittyvät Koulutie ja Luomantie kevyen liikenteen väylineen, Kirkkotiehen liittyvät Peltokuja ja Takakuja. Rantatie ja siihen liittyvät tiet.

**3. Kirkonkylän länsialue**

Urakkaan kuuluvat kadut sekä kevyen liikenteen väylät seuraavasti:

Majantie, Venetie, Purjetie, Harjuntie, Lehtorinpolku ja Klementinpolku. Kotikankaan rivitalon piha-alue. Kotirannan ja Kuismankartanon piha-alueet sekä Vilmeikön alueen kadut kokonaisuudessaan.

**4. Yleiset alueet.**

Urakkaan kuuluvat seuraavien kiinteistöjen piha- ja parkkialueet:

Lukio, kirjasto, yhteiskoulu, päiväkoti Linturinne, kunnantalon ympäristö ja liikenneympyrä, kauppakeskus Kuurna, Väentupa, Kipinätupa, vuokratalo 1 ja 2 piha-alueet. Alvarin koulun parkkialueet rakennuksen molemmissa päissä ja kääntymisympyrä, sekä kevyenliikenteen väylät alvarin koulusta keskustielle.

**5. Keskustie ja kirkkotie.**

Keskustie ja sen kevyen liikenteen väylät kokonaisuudessaan kt-66 eteläisen ja pohjoisen liittymän väliltä. Kirkkotie ja sen kevyen liikenteen väylä kokonaisuudessaan keskustien liittymien väliltä.

**6. Kaikki alueet (polanteiden poisto)**

Polanteiden poistaminen, kun urasyvyys on n. 70 mm. Tilaaja kutsuu urakoitsijan polanteita poistamaan erikseen käskettäessä.

**6. Työn suoritus ja laatu**

Työnsuorittaja sitoutuu noudattamaan toimeksiantajan työmaaohjeita, joista sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

Työmaakielenä on Suomi

 **4.**

**Työn suorituksen vaatimuksia**

**Lumityöt:**

\*Lumilanan (perälana tai aura työkoneen edessä) tulee olla varustettu kampa- tai reikäterällä. Käytettävän kaluston tulee pystyä pureutumaan tallaantuneeseen lumeen ja jäähän.

 \*Lumikasoja ei saa kasata lupaa kysymättä ulkopuolisen kiinteistön alueelle.

\*Risteysalueet tulee puhdistaa siten, ettei lumi- ja jääpolanteita tms. jää risteävälle katualueelle.

\*Lumikasojen haitatessa näkyvyyttä tai liikenneturvallisuutta, on ne tasattava. \*Mikäli tarvitaan lumen poiskuljetusta, tilaaja hankkii kaluston ja vastaa

 tästä syntyvistä kustannuksista.

\*Urakoitsijan työn suorituksen yhteydessä rikkomat reunakivet, liikennemerkit postilaatikot yms. on urakoitsija velvollinen kustannuksellaan korjaamaan, joko välittömästi vahingon tapahduttua tai keväällä toukokuun loppuun mennessä.

\*Lumitöihin lähdetään, kun irtolumen määrä on vähintään noin 5 cm tai säätila pyryn tms. johdosta vaatii auraustoimenpiteitä. Liian usein tai liian harvoin aurauksesta tilaajalla on oikeus antaa huomautuksia/varoituksia urakoitsijalle.

\*Polanteiden poisto tulee suorittaa riittävän usein, viimeistään silloin kun urasyvyys on n. 70 mm, erityisesti Keskustiellä ja Kirkkotiellä. (Tarjous 6).

\*Työalueilla suoritetaan valvontaa tilaajan toimesta. Ellei työn tulos tyydytä tilaajaa ja/tai sopimusta rikotaan, urakoitsijalle annetaan ensimmäisellä kerralla kirjallinen huomautus. Toisesta kerrasta alkaen huomautuksen sijasta annetaan kirjallinen varoitus ja tehdään viidensadan (500,00 € alv 0 %) vähennys seuraavasta esitetystä laskusta. Kolmannesta huomautuksesta / varoituksesta / sopimusrikkomisesta alkaen tilaajalla on oikeus urakkasopimuksen välittömään purkamiseen.

**7.Työaika, suoritusjärjestys**

Lumityöt tulee vaiheistaa seuraavasti. Ensiksi lumet poistetaan kevyen liikenteen väyliltä ja tämän jälkeen ajoradoilta. Kevyen liikenteen osalta edellisenä päivänä ja yöllä satanut lumi pyritään poistamaan aamuun klo 7.00 mennessä.

Yleisten alueiden osalta lumityöt tulee olla suoritettuna päiväkoti Kuperkeikan piha-alueelta klo 6.00 mennessä ja koulujen sekä kunnanviraston osalta klo 7.00 mennessä. Muilta osin kaikki alueet tulee olla puhdistetut klo 8.00 mennessä.

Mikäli lumisateen on ennustettu jatkuvan pitempään, voidaan tapauskohtaisesti odottaa sateen loppumista ja vasta sitten puhdistaa kaikki alueen kohteet kerralla, ei kuitenkaan silloin, jos arvioitu sademäärä lähestyy kaksinkertaista lähtökynnyksen ylittävää määrää. Vuorokaudessa voi kuitenkin olla enimmillään 2 puhdistuskertaa / alue. Erikoissäätilanteissa urakoitsijoita tiedotetaan ja ohjeistetaan tapauskohtaisesti.

 **5.**

**8. Työyksikkö ja hinnoittelu**

Koneen tai työsuoritteen hinta sisältää kuljettajan ja työkoneen/koneet.

 Tarjoukset annetaan liitteinä olevilla tarjouslomakkeilla.

 **Tarjouksen sisältö**

 Hinnoitteluperuste lumityössä on € / tunti koko urakka-alueen osalta.

Hinnoitteluperuste polanteiden poistossa on € / tunti koko urakka-alueen osalta.

Kullekin urakka-alueelle (1 – 6) annettuja tarjouksia käsitellään aluekohtaisesti ja urakoitsijavalinta tehdään sen perusteelle kullekin urakka-alueelle erikseen.

Urakoisija ei saa muuttaa urakka-alueen (1-6) työsisältöä rajaamalla pois siitä mitään osaa tai lisäämällä siihen mitään kuulumatonta aluetta.

Mikäli ilmenee tarvetta muuttaa urakka-alueiden sisältöä, siitä voidaan sopia erikseen tilaajan ja urakoitsijan/-joiden kesken urakoitsijavalinnan ratkettua.

 .

**7. Laskutus ja maksuehdot**

Tehty työ laskutetaan kerran kuukaudessa. Toteutuneet tuntimäärät tarkistetaan Kihon kautta, eli urakoitsija on velvollinen asentamaan Kihon omaan työkoneeseensa, ennen töiden aloitusta. Urakoitsija on velvollinen käyttämään ja varmistamaan Kihon toimintakunnon. Mikäli Kihoa ei ole käytetty/ollut toimintakunnossa tai urakoitsijalla ei ole todistaa toteutuneita työtunteja, tilaaja pidättää oikeuden olla maksamatta työsuoritusta.

Tilaaja sitoutuu maksamaan työnsuorittajan esittämän laskun neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa laskun esittämisestä. Maksun viivästyessä laskulle maksetaan korkolain mukainen viivästyskorko.

Urakoitsijan tulee hoitaa laskutus kuukausittain ja siten että vuoden viimeinen lasku on maksettavissa tammikuun 15 pv mennessä.

**8. Vahingonkorvausvelvollisuus**

Urakoitsija on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa henkilö- liikenne- ja esinevahingot täysimääräisesti. Tämä vastuu koskee myös alaurakoitsijan aiheuttamia vahinkoja.

**9. Sopimuskausi ja hintasidonnaisuudet**

Hyväksyttyjen tarjousten perusteella tehdään urakkasopimukset tässä tarjouspyynnössä ilmenevälle sopimusajalle.

Sopimuksen tarjottu tuntihinta on kiinteä 31.12.2026 saakka. Urakkahintaa tarkistetaan kutakin vuotta edeltävän vuoden 1.10 ajankohdan mukaisella maanrakennusindeksillä verrattuna 1.10.2025 maanrakennusindeksin pistelukuun. Indeksillä tarkastettua urakkahintaa sovelletaan 1.1.2027 jälkeen tehtäviin töihin. Indeksitarkastus tehdään vuosittain koko sopimusajan. Indeksitarkastettua sopimushintaa sovelletaan seuraavan kalenterivuoden hinnoittelussa. Optiovuoden käytöstä päättää tilaaja.

 **6.**

**10.Tarjouksen voimassaolo**

Tarjoukset tulee olla voimassa 60 päivää tarjousten jättämiselle asetetun määräajan yli.

**11.Tarjous ja tarjousaika**

Tarjoukset tulee antaa tämän tarjouspyynnön liitteenä olevilla tarjouslomakkeilla.

Tarjoukset tulee olla allekirjoitettuja. Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä.

Hankintaan liittyvien kysymysten määräaika 22.6.2025 klo 15:00.

Tarjous tulee jättää alla mainittuihin osoitteisiin 7.7.2025 klo 12:00 mennessä. Kuoreen tai s-postiin aihesisällöksi merkintä ”talvikunnossapitotarjous”

# **Kuortaneen Kunta, ympäristöosasto**

**Keskustie 52**

**63100 Kuortane**

Tai sähköpostilla: **kirjaamo@kuortane.fi**

# Kuortane 6.6.2025

Juuso Ojala

Kunnanrakennusmestari

044 550 2545

Liite: Tarjouslomakkeet: Liite 1 ja 1–6

 Kuortaneen kunnan keskustan opaskartta

Liite 1

 TARJOUS KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN

 TALVIKUNNOSSAPIDOSTA

**Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja ilmoitamme halukkuuden tuottaa tarjouspyyntönne mukaisia palveluja tarjouspyynnössä määritellyin ehdoin**

Tiedot yrityksestä:

Yritys \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Lähiosoite \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Postinumero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Postitoimipaikka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Y – tunnus \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vakuutusyhtiö \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Yhteyshenkilö \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Puhelinnumero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sähköposti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tarjottavat kunnossapitopalvelut:

Katu- ja yleisten alueiden talvikunnossapitotarjoukset pyydettyine tietoineen on eritelty oheisilla tarjouslomakkeilla.

Tarjouslomakkeita on yhteensä \_\_\_\_\_ kpl.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

päiväys ja allekirjoitus ja nimen selvennys

Tämän tarjouksen liitteet:

- Työsuoritetarjouksia yhteensä \_\_\_\_\_ kpl.

- Muita liitteitä \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **1**

 **TALVIKUNNOSSAPITOTARJOUS**

Tarjouspyyntöönne viitaten tarjoudun suorittamaan alla mainituilla hinnalla talvikunnossapitotyöt tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudella, 1.10.2025 – 30.9.2028, optio vuosille 1.10.2028-30.9.2029. Seuraavasti.

TILAAJA: Kuortaneen Kunta, Ympäristöosasto.

KOHDE: Katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapito.

 **Lumen auraus**.

1. **Kortesmäen alue**. = Kantatie 66 alikulkusillan itäpuoli,

 Viittatiestä alkaen tarjouspyynnön mukaisesti.

TILAAJA: Kuortaneen Kunta, Ympäristöosasto

KOHDE: Talvikunnossapitotarjous

Hinta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € / tunti / alue (alv 0 %)

Konekalusto

Merkki, malli \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Erilliset lisälaitteet

Lana, aura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tarjouksen tekijä \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 allekirjoitus ja nimen selvennys

 **2**

 **TALVIKUNNOSSAPITOTARJOUS**

Tarjouspyyntöönne viitaten tarjoudun suorittamaan alla mainituilla hinnalla talvikunnossapitotyöt tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudella, 1.10.2025 – 30.9.2028, optio vuosille 1.10.2028-30.9.2029. Seuraavasti.

TILAAJA: Kuortaneen Kunta, Ympäristöosasto.

KOHDE: Katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapito.

 **Lumen auraus**.

1. **Kirkonkylän keskialue**, tarjouspyynnön mukaisesti.

TILAAJA: Kuortaneen Kunta, Ympäristöosasto

KOHDE: Talvikunnossapitotarjous

Hinta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € / tunti / alue (alv 0 %)

Konekalusto

Merkki, malli \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Erilliset lisälaitteet

Lana, aura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tarjouksen tekijä \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 allekirjoitus ja nimen selvennys

 **3**

 **TALVIKUNNOSSAPITOTARJOUS**

Tarjouspyyntöönne viitaten tarjoudun suorittamaan alla mainituilla hinnalla talvikunnossapitotyöt tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudella, 1.10.2025 – 30.9.2028, optio vuosille 1.10.2028-30.9.2029. Seuraavasti.

TILAAJA: Kuortaneen Kunta, Ympäristöosasto.

KOHDE: Katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapito.

 **Lumen auraus**.

1. **Kirkonkylän länsialue**, tarjouspyynnön mukaisesti.

TILAAJA: Kuortaneen Kunta, Ympäristöosasto

KOHDE: Talvikunnossapitotarjous

Hinta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € / tunti / alue (alv 0 %)

Konekalusto

Merkki, malli \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Erilliset lisälaitteet

Lana, aura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tarjouksen tekijä \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 allekirjoitus ja nimen selvennys

 **4**

**TALVIKUNNOSSAPITOTARJOUS**

Tarjouspyyntöönne viitaten tarjoudun suorittamaan alla mainituilla hinnalla talvikunnossapitotyöt tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudella, 1.10.2025 – 30.9.2028, optio vuosille 1.10.2028-30.9.2029. Seuraavasti.

TILAAJA: Kuortaneen Kunta, Ympäristöosasto.

KOHDE: Katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapito.

 **Lumen auraus**.

1. **Yleiset alueet**, tarjouspyynnön mukaisesti.

TILAAJA: Kuortaneen Kunta, Ympäristöosasto

KOHDE: Talvikunnossapitotarjous

Hinta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € / tunti / alue (alv 0 %)

Konekalusto

Merkki, malli \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Erilliset lisälaitteet

Lana, aura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tarjouksen tekijä \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 allekirjoitus ja nimen selvennys

 **5**

**TALVIKUNNOSSAPITOTARJOUS**

Tarjouspyyntöönne viitaten tarjoudun suorittamaan alla mainituilla hinnalla talvikunnossapitotyöt tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudella, 1.10.2025 – 30.9.2028, optio vuosille 1.10.2028-30.9.2029. Seuraavasti.

TILAAJA: Kuortaneen Kunta, Ympäristöosasto.

KOHDE: Katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapito.

 **Lumen auraus.**

1. **Keskustie ja Kirkkotie**, tarjouspyynnön mukaisesti.

TILAAJA: Kuortaneen Kunta, Ympäristöosasto

KOHDE: Talvikunnossapitotarjous

Hinta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € / tunti / alue (alv 0 %)

Konekalusto

Merkki \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Erilliset lisälaitteet

Lana, aura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tarjouksen tekijä \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 allekirjoitus ja nimen selvennys

 **6**

**TALVIKUNNOSSAPITOTARJOUS**

Tarjouspyyntöönne viitaten tarjoudun suorittamaan alla mainituilla hinnalla talvikunnossapitotyöt tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudella, 1.10.2025 – 30.9.2028, optio vuosille 1.10.2028-30.9.2029. Seuraavasti.

TILAAJA: Kuortaneen Kunta, Ympäristöosasto.

KOHDE: Katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapito.

 **Polanteiden poisto tarvittaessa.**

1. **Kaikki alueet**, tarjouspyynnön mukaisesti.

TILAAJA: Kuortaneen Kunta, Ympäristöosasto

KOHDE: Talvikunnossapitotarjous

Hinta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € / tunti / alue (alv 0 %)

Konekalusto

Merkki \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Erilliset lisälaitteet

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tarjouksen tekijä \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 allekirjoitus ja nimen selvennys

**Kuortaneen kunnan keskustan opaskartta**

